PetDate

Planes de Pruebas Funcionales

Grupo N° XX

Versión: 1.0

Fecha: 22/06/2026

HOJA DE CONTROL

| Cliente | Usuarios dueños de mascotas, empresas prestadoras de servicios y administrador del sistema |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | PetDate |  |  |
| Entregable | Planes de Pruebas Funcionales |  |  |
| Autor | PetDate |  |  |
| Versión/Edición | 1.0 | Fecha Versión | 23/06/2026 |
| Aprobado por | Docente guía / pendiente de aprobación | Fecha Aprobación | 25/06/2026 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión doc | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Versión inicial | Camila González | 22/06/2026 |
| 002 | Versión casi final | Eliecer Salgado Huala | 23/06/2026 |
| 003 | Redacción y ajuste según planilla de casos de prueba | Equipo PetDate | 24/06/2026 |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

Camila González

Francisco Agüero

Eliecer Salgado

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	4

1.1 Objeto	4

1.2 Alcance	4

2 TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBAS – REQUISITOS	5

3 DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS	6

4 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS	7

5 ANEXOS	8

6 GLOSARIO	9

#__RefHeading__3804_904956992

# INTRODUCCIÓN

## Objeto

El presente documento tiene como objetivo definir el plan de pruebas funcionales aplicado al sistema PetDate, plataforma web orientada a centralizar información relacionada con el cuidado de mascotas, permitiendo registrar usuarios, administrar mascotas, consultar servicios y utilizar funcionalidades asociadas a proveedores.

El plan de pruebas busca verificar que las principales funcionalidades del sistema respondan correctamente desde la interacción del usuario con la interfaz web. Para ello, se definen casos de prueba funcionales globales, trazabilidad con requisitos funcionales, estrategia de ejecución y evidencia de resultados obtenidos.

## Alcance

El alcance del presente plan contempla pruebas funcionales globales sobre la aplicación web PetDate. Las pruebas se ejecutan desde el frontend, validando que las acciones realizadas por los usuarios generen una respuesta correcta del sistema.

Se consideran los flujos asociados a dueño de mascota, dueño de empresa o proveedor de servicios y administrador, siempre que dichas funcionalidades se encuentren implementadas en la versión evaluada.

No se consideran pruebas unitarias, pruebas de carga, pruebas de rendimiento ni pruebas profundas del backend. La validación del backend se realiza de forma indirecta, comprobando que las operaciones ejecutadas desde la interfaz sean procesadas correctamente y reflejadas en el comportamiento general de la aplicación.

## Ambiente y datos de prueba

Las pruebas fueron diseñadas y ejecutadas en un ambiente de QA desplegado en AWS, utilizando la aplicación web PetDate junto con su frontend React, backend Spring Boot, API Gateway, microservicios y base de datos MongoDB.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Frontend | Aplicación web React + Vite con CSS propio por componente. |
| Backend | Microservicios Spring Boot desplegados en ambiente QA y expuestos mediante API Gateway. |
| Base de datos | Base de datos: MongoDB configurada para el ambiente QA con datos ficticios. |
| Tipo de prueba | Pruebas funcionales manuales/globales desde la interfaz web. |
| Evidencias | Capturas identificadas por código de caso de prueba, por ejemplo CP-01, CP-02, CP-03. |

Los datos utilizados corresponden a información ficticia y controlada, evitando el uso de datos personales reales. Se emplean usuarios de prueba, empresas de prueba, mascotas ficticias, servicios de ejemplo, promociones, blogs y comentarios.

## Criterios de aprobación

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Aprobado | El sistema ejecuta la acción solicitada, muestra una respuesta coherente y mantiene el flujo funcional esperado. |
| No aprobado | La funcionalidad no se ejecuta, presenta error crítico o impide completar el flujo esperado. |
| No aplica | El caso no corresponde a la versión evaluada o se encuentra fuera del alcance del plan. |
| Pendiente | El caso requiere nueva ejecución o evidencia complementaria. |

# TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBAS – REQUISITOS

(Véase anexo A para ver los requisitos)

# DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBAS

En este apartado se describen los casos de prueba funcionales definidos para validar el comportamiento global del sistema. Cada caso considera actor, módulo, prerrequisitos, pasos generales, resultado esperado y resultado obtenido.

| Registro de dueño de mascota con datos correctos | CP-1 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que un dueño de mascota pueda crear una cuenta ingresando correctamente todos los datos requeridos en el formulario de registro. |  |  |
| Prerrequisitos - El sistema debe encontrarse operativo. - El usuario debe acceder a la pantalla de registro. - El usuario debe contar con datos válidos para completar el formulario. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al módulo de registro de dueño de mascota. - Seleccionar la opción "Crear Cuenta". - Completar los campos: - Nombre. - Correo. - Teléfono. - Contraseña. - Confirmación de contraseña. - Aceptación de política de privacidad. - Seleccionar la opción "Registrar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe registrar correctamente al usuario y permitir la creación de la cuenta. |  |  |
| Resultado obtenido: El usuario fue registrado correctamente. Cumple. |  |  |

| Registro de dueño de mascota con datos incompletos | CP-2 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema no permita registrar un usuario cuando existen campos obligatorios sin completar. |  |  |
| Prerrequisitos - El sistema debe estar operativo. - El usuario debe encontrarse en el formulario de registro. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al módulo de registro de dueño de mascota. - Seleccionar "Crear Cuenta". - Dejar campos obligatorios vacíos: - Nombre. - Correo. - Teléfono. - Contraseña. - Confirmación de contraseña. - Política de privacidad. - Presionar "Registrar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que faltan datos obligatorios y no debe crear el usuario. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema informa los campos faltantes y bloquea el registro. Cumple. |  |  |

| Inicio de sesión dueño mascota con datos completos | CP-3 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Comprobar que un dueño de mascota pueda iniciar sesión utilizando credenciales válidas. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe estar registrado en el sistema. - El sistema debe encontrarse operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al módulo de registro de dueño de mascota. - Seleccionar la opción "Crear Cuenta". - Completar los campos: - Ingresar al módulo Login. - Ingresar correo y contraseña válidos. - Seleccionar la opción "Ingresar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe validar las credenciales e iniciar sesión correctamente. |  |  |
| Resultado obtenido: El usuario ingresa correctamente al sistema. Cumple. |  |  |

| Inicio de sesión dueño mascota con datos incompletos | CP-4 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema rechace el inicio de sesión cuando no se ingresen datos obligatorios. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe encontrarse en la pantalla Login. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Acceder al Login. - No ingresar correo ni contraseña. - Presionar "Ingresar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que faltan datos y no permitir el acceso. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra mensaje de validación y no inicia sesión. Cumple. |  |  |

| Registro de mascota | CP-5 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que un dueño de mascota pueda registrar una nueva mascota dentro de su perfil. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario dueño de mascota debe haber iniciado sesión. - Debe existir acceso al apartado "Mis Mascotas". |  |  |
| - Ingresar al apartado "Mis Mascotas". - Seleccionar "Agregar Mascota". - Completar los datos: - Imagen. - Nombre. - Tipo de mascota. - Raza. - Edad. - Sexo. - Peso. - Fecha de nacimiento. - Color. - Observaciones. - Información médica básica. - Seleccionar "Agregar mascota". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe guardar la mascota y mostrarla dentro del perfil del usuario. |  |  |
| Resultado obtenido: La mascota fue registrada correctamente en "Mis Mascotas". Cumple. |  |  |

| Registro de mascota con datos incompletos | CP-6 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema no permita registrar una mascota cuando los datos obligatorios del formulario no se encuentran completos. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario dueño de mascota debe haber iniciado sesión. - Debe encontrarse en el apartado "Mis Mascotas". - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Mis Mascotas". - Seleccionar la opción "Agregar Mascota". - Dejar campos obligatorios sin completar. - Presionar "Agregar mascota". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que faltan datos obligatorios y no debe registrar la mascota |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema informa los datos faltantes y no registra la mascota. Cumple. |  |  |

| Registro de evento veterinario en agenda de mascota | CP-7 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el usuario pueda agregar eventos veterinarios dentro de la agenda de una mascota registrada. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe estar autenticado. - Debe existir al menos una mascota registrada. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Mis Mascotas". - Seleccionar una mascota. - Seleccionar "Agregar Evento". - Ingresar: - Tipo de evento. - Fecha. - Hora. - Descripción. - Observaciones. - Presionar "Agregar evento". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe guardar el evento veterinario asociado a la mascota seleccionada. |  |  |
| Resultado obtenido: El evento fue registrado correctamente en la agenda de la mascota. Cumple. |  |  |

| Registro de evento veterinario con datos incompletos | CP-8 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema rechace el registro de un evento veterinario cuando faltan datos requeridos. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe haber iniciado sesión. - Debe existir una mascota registrada. - El usuario debe encontrarse en la sección de eventos. |  |  |
| Pasos: - Ingresar a "Mis Mascotas". - Seleccionar una mascota. - Seleccionar "Agregar Evento". - No completar los campos requeridos. - Presionar "Agregar evento". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe indicar que faltan datos y no debe crear el evento. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra validación de campos obligatorios y no registra el evento. Cumple. |  |  |

| Registro de comentario a servicio | CP-9 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que un usuario pueda publicar un comentario y calificación sobre un servicio. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe estar registrado. - El usuario debe acceder al módulo de servicios. - Debe existir un servicio disponible para comentar. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Servicios". - Seleccionar un servicio. - Acceder a la sección "Comentarios". - Seleccionar "Escribir comentario". - Ingresar: - Calificación mediante estrellas. - Comentario o reseña. - Presionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe registrar el comentario asociado al servicio seleccionado. |  |  |
| Resultado obtenido: El comentario fue agregado correctamente al servicio. Cumple. |  |  |

| Registro de comentario a servicio con datos incompletos | CP-10 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema no permita guardar un comentario cuando faltan datos obligatorios. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe estar autenticado. - Debe existir un servicio disponible. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al módulo "Servicios". - Seleccionar un servicio. - Acceder a "Comentarios". - Escribir un comentario sin seleccionar calificación. - Presionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que falta información y no debe registrar el comentario. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema solicita completar los datos faltantes y no guarda el comentario. Cumple. |  |  |

| Modificación o eliminación de comentario en perfil de usuario | CP-11 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el usuario pueda gestionar sus comentarios realizados, permitiendo editar o eliminar una calificación o comentario. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe estar registrado e iniciar sesión. - Debe existir al menos un comentario realizado por el usuario. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Mis Mascotas". - Acceder a la sección "Mis Calificaciones". - Seleccionar un comentario existente. - Presionar la opción editar o eliminar. |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar las opciones de gestión del comentario seleccionado y permitir modificarlo o eliminarlo. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema permite editar o eliminar comentarios correctamente. Cumple. |  |  |

| Registro de empresa con datos correctos | CP-12 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que un dueño de servicio pueda crear una cuenta de empresa ingresando correctamente la información requerida. |  |  |
| Prerrequisitos - El sistema debe estar operativo. - El usuario debe acceder al registro de empresa. - El usuario debe contar con información válida del negocio. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al registro de dueño de servicio. - Seleccionar "Crear Cuenta". - Completar los campos: - Nombre empresa. - Rubro. - Representante empresa. - Dirección. - Comuna. - Teléfono. - Correo. - Contraseña. - Confirmación contraseña. - Aceptación política privacidad. - Seleccionar "Registrar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe crear correctamente la cuenta del servicio o empresa. |  |  |
| Resultado obtenido: La cuenta de empresa fue creada correctamente. Cumple. |  |  |

| Registro de empresa con datos incompletos | CP-13 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema impida crear una cuenta de empresa cuando existen campos obligatorios vacíos. |  |  |
| Prerrequisitos - El sistema debe estar operativo. - El usuario debe estar en el formulario de registro empresa. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al registro de dueño de servicio. - Seleccionar "Crear Cuenta". - No completar todos los campos obligatorios. - Presionar "Registrar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe informar que existen datos faltantes y no debe registrar la empresa. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra mensaje de validación y bloquea el registro. Cumple. |  |  |

| Inicio de sesión dueño de empresa con datos completos | CP-14 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que un usuario dueño de servicio pueda iniciar sesión con sus credenciales correctas. |  |  |
| Prerrequisitos - La empresa debe estar registrada. - El usuario debe contar con correo y contraseña válidos. - El sistema debe estar operativo |  |  |
| Pasos: - Ingresar al módulo Login. - Seleccionar opción "Empresa / Negocio". - Ingresar correo y contraseña. - Presionar "Ingresar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe validar las credenciales e iniciar sesión correctamente. |  |  |
| Resultado obtenido: El usuario empresa ingresa correctamente al sistema. Cumple. |  |  |

| Inicio de sesión dueño de empresa con datos incompletos | CP-15 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema no permita iniciar sesión cuando faltan datos de acceso. |  |  |
| Prerrequisitos - La pantalla Login debe estar disponible. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al Login. - Seleccionar opción "Empresa / Negocio". - Dejar correo y contraseña vacíos. - Presionar "Ingresar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que faltan datos y no debe iniciar sesión. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema bloquea el acceso y muestra mensaje de validación. Cumple. |  |  |

| Registro de dueño de mascota con datos correctos | CP-16 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el dueño del servicio pueda crear una nueva promoción dentro del perfil de su empresa. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario empresa debe estar registrado. - El usuario debe haber iniciado sesión. - Debe existir acceso al apartado "Mi Empresa". |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Mi Empresa". - Seleccionar la opción "+ Agregar promoción". - Completar los datos: - Título. - Descripción. - Fecha de inicio. - Fecha de término. - Seleccionar "Agregar promoción". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe registrar correctamente la promoción y mostrarla dentro del perfil de empresa. |  |  |
| Resultado obtenido: La promoción fue creada correctamente en el perfil de empresa. Cumple. |  |  |

| Registro de promoción sin datos | CP-17 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema no permita crear promociones cuando faltan datos obligatorios. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario empresa debe estar autenticado. - Debe encontrarse en la sección "Mi Empresa". - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar a "Mi Empresa". - Seleccionar "+ Agregar promoción". - Dejar los campos sin completar: - Título. - Descripción. - Fecha inicio. - Fecha término. - Seleccionar "Agregar promoción". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que faltan datos y no debe registrar la promoción. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema valida los campos obligatorios y no crea la promoción. Cumple. |  |  |

| Creación de nueva entrada de blog | CP-18 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el dueño de servicio pueda publicar una nueva entrada de blog dentro del perfil de empresa. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario empresa debe haber iniciado sesión. - Debe existir acceso al módulo "Mi Empresa". - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar a "Mi Empresa". - Seleccionar "+ Crear Entrada" o "+ Nueva entrada". - Completar: - Imagen de portada. - Título. - Contenido. - Seleccionar "Publicar entrada". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe registrar correctamente la nueva entrada de blog. |  |  |
| Resultado obtenido: La entrada de blog fue creada correctamente. Cumple. |  |  |

| Inicio de sesión administrador con datos incorrectos | CP-21 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el sistema rechace el acceso de un administrador cuando las credenciales ingresadas son incorrectas. |  |  |
| Prerrequisitos - El módulo Login Admin debe estar disponible. - El sistema debe estar operativo. - El usuario debe encontrarse registrado o ingresar datos inválidos para validar la respuesta. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al Login Admin. - Ingresar correo y contraseña incorrectos. - Seleccionar "Ingresar como Admin". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje indicando que las credenciales no son válidas. |  |  |
| Resultado obtenido: El sistema rechaza el ingreso del usuario administrador. Cumple. |  |  |

| Modificación de datos de mascota | CP-22 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el dueño de mascota pueda modificar los datos registrados de una mascota existente. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe haber iniciado sesión. - Debe existir una mascota registrada en el perfil. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Mis Mascotas". - Seleccionar la opción "Editar" sobre una mascota registrada. - Modificar datos de la mascota: - Imagen. - Nombre. - Tipo de mascota. - Raza. - Edad. - Sexo. - Peso. - Fecha de nacimiento. - Color. - Observaciones. - Información médica básica. - Seleccionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe actualizar correctamente la información de la mascota seleccionada. |  |  |
| Resultado obtenido: Los datos de la mascota fueron modificados correctamente. Cumple. |  |  |

| Modificación de perfil de usuario | CP-23 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el usuario pueda actualizar la información de su perfil personal. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe estar autenticado. - Debe existir un perfil creado. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado de perfil de usuario. - Seleccionar la opción "Editar perfil". - Modificar información: - Imagen. - Nombre. - Descripción. - Teléfono. - Contraseña para validación. - Seleccionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe guardar y actualizar los datos modificados del perfil. |  |  |
| Resultado obtenido: El perfil del usuario fue actualizado correctamente. Cumple. |  |  |

| Filtro de búsqueda de servicios | CP-24 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el usuario pueda filtrar y buscar servicios disponibles dentro del sistema. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe poder acceder al módulo Servicios. - Deben existir servicios registrados. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Servicios". - Visualizar el listado de servicios. - Utilizar los filtros disponibles o barra de búsqueda. - Seleccionar un criterio de búsqueda. |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe actualizar el listado mostrando los servicios que coinciden con el filtro seleccionado. |  |  |
| Resultado obtenido: El listado de servicios se actualiza correctamente según la búsqueda. Cumple. |  |  |

| Visualización de información del servicio | CP-25 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el usuario pueda acceder al perfil detallado de un servicio registrado. |  |  |
| Prerrequisitos - Deben existir servicios publicados. - El usuario debe ingresar al módulo Servicios. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Servicios". - Visualizar el listado disponible. - Seleccionar un servicio. |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar el perfil del servicio con la información correspondiente. |  |  |
| Resultado obtenido: El perfil del servicio se visualiza correctamente. Cumple. |  |  |

| Modificación de perfil de servicio | CP-26 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el dueño del servicio pueda modificar y actualizar la información de su empresa. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario empresa debe estar registrado. - El usuario debe haber iniciado sesión. - Debe existir un perfil de servicio creado. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Mi Empresa". - Acceder al formulario de datos de empresa. - Modificar información: - Imagen. - Nombre. - Dirección. - Descripción. - Teléfono. - WhatsApp. - Facebook. - Instagram. - Tipo de servicio. - Sitio web. - Horario. - Seleccionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe actualizar correctamente la información del perfil del servicio. |  |  |
| Resultado obtenido: La información del servicio fue modificada correctamente. Cumple. |  |  |

| Modificación de promociones | CP-27 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el dueño del servicio pueda editar una promoción existente. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario empresa debe haber iniciado sesión. - Debe existir una promoción creada. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar al apartado "Mi Empresa". - Acceder a la sección de promociones. - Seleccionar la opción "Editar". - Modificar: - Título. - Descripción. - Fecha de inicio. - Fecha de término. - Seleccionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe actualizar correctamente la información de la promoción. |  |  |
| Resultado obtenido: La promoción fue modificada correctamente. Cumple. |  |  |

| Modificación de comentario | CP-28 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que un usuario pueda modificar un comentario o calificación realizada anteriormente. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe estar autenticado. - Debe existir un comentario publicado. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Buscar un comentario existente. - Seleccionar la opción "Editar". - Modificar: - Calificación. - Contenido del comentario. - Seleccionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe actualizar correctamente la información del comentario. |  |  |
| Resultado obtenido: El comentario fue actualizado correctamente. Cumple. |  |  |

| Modificación de blog | CP-29 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que el dueño del servicio pueda editar la información de una entrada de blog existente. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario empresa debe estar autenticado. - Debe existir una entrada de blog creada. - El sistema debe estar operativo. |  |  |
| Pasos: - Ingresar a "Mi Empresa". - Acceder al apartado Blog. - Seleccionar la opción "Editar". - Modificar: - Imagen de portada. - Título. - Contenido. - Seleccionar "Guardar". |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe guardar los cambios realizados en la entrada de blog. |  |  |
| Resultado obtenido: El blog fue actualizado correctamente. Cumple. |  |  |

| Recuperación de contraseña | CP-30 | SI |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Prueba de despliegue? | Si/No |
| Descripción: Validar que un usuario pueda restablecer su contraseña mediante el proceso de recuperación por código enviado al correo. |  |  |
| Prerrequisitos - El usuario debe tener una cuenta registrada. - El correo asociado debe estar disponible. - El sistema debe contar con la funcionalidad de recuperación de contraseña. |  |  |
| Pasos: - Seleccionar la opción "Olvidé mi contraseña". - Ingresar al formulario de recuperación. - Ingresar el código recibido. - Acceder al formulario de nueva contraseña. - Ingresar una nueva contraseña. - Confirmar el cambio. |  |  |
| Resultado esperado: El sistema debe validar el código y permitir actualizar la contraseña correctamente. |  |  |
| Resultado obtenido: La contraseña fue restablecida correctamente. Cumple. |  |  |

# ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

. Ciclo 1 – Pruebas funcionales iniciales

- Ejecución de funcionalidades principales:

  - Registro.

  - Login.

  - Creación de usuarios.

  - Registro de mascotas.

  - Registro inicial de información.

Ciclo 2 – Pruebas de gestión y mantenimiento

- Validación de funcionalidades de modificación:

  - Perfiles.

  - Servicios.

  - Promociones.

  - Blogs.

  - Comentarios.

Ciclo 3 – Pruebas de regresión

- Re-ejecución de casos de prueba luego de correcciones.

- Validación de que los cambios no afecten funcionalidades existentes.

Ciclo 4 y 5

- Reservados para pruebas adicionales, pruebas de aceptación o correcciones finales si fueran necesarias.

|  | <Ciclo 1> | <Ciclo 2> | <Ciclo 3> | <Ciclo 4> | <Ciclo 5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <CP-1> | X |  | X |  |  |
| <CP-2> | X |  | X |  |  |
| <CP-3> | X |  | X |  |  |
| <CP-4> | X |  | X |  |  |
| <CP-5> | X |  | X |  |  |
| <CP-6> | X |  | X |  |  |
| <CP-7> | X |  | X |  |  |
| <CP-8> | X |  | X |  |  |
| <CP-9> | X |  | X |  |  |
| <CP-10> | X |  | X |  |  |
| <CP-11> |  | X | X |  |  |
| <CP-12> | X |  | X |  |  |
| <CP-13> | X |  | X |  |  |
| <CP-14> | X |  | X |  |  |
| <CP-15> | X |  | X |  |  |
| <CP-16> |  | X | X |  |  |
| <CP-17> |  | X | X |  |  |
| <CP-18> |  | X | X |  |  |
| <CP-19> |  | X | X |  |  |
| <CP-20> | X |  | X |  |  |
| <CP-21> | X |  | X |  |  |
| <CP-22> |  | X | X |  |  |
| <CP-23> |  | X | X |  |  |
| <CP-24> |  | X | X |  |  |
| <CP-25> |  | X | X |  |  |
| <CP-26> |  | X | X |  |  |
| <CP-27> |  | X | X |  |  |
| <CP-28> |  | X | X |  |  |
| <CP-29> |  | X | X |  |  |
| <CP-30> |  | X | X |  |  |

# ANEXOS

Anexo A

9.Requirimiento

Requisitos Funcionales

- Gestión de usuarios

RF-01. Registro de Usuario: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios mediante correo electrónico y contraseña.

●     Entradas: Correo electrónico, contraseña

● 	Proceso:

○       Validar formato del correo

○       Verificar unicidad del correo

○       Validar seguridad de la contraseña

● 	Salidas:

○       Confirmación de registro exitoso

○       Mensaje de error en caso de datos inválidos

● 	Reglas de Negocio:

○       El correo debe ser único en el sistema

○       La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un símbolo.

●     Prioridad: Alta

RF-02. Inicio de Sesión: El sistema deberá permitir la autenticación segura de usuarios registrados.

●     Entradas: Correo electrónico, contraseña

● 	Proceso:

○       Validar credenciales

○       Generar sesión segura

● 	Salidas:

○       Acceso al sistema

○       Mensaje de error si las credenciales son incorrectas

● 	Reglas de Negocio:

○       El usuario debe estar previamente registrado

●     Prioridad: Alta

- Gestión de Mascotas

RF-03. Registro de Mascotas: El sistema deberá permitir registrar mascotas asociadas a un usuario.

●     Entradas: Nombre, especie, raza, edad, tamaño

● 	Proceso:

○       Validar datos ingresados

○       Asociar mascota al usuario

● 	Salidas:

○       Confirmación de registro

● 	Reglas de Negocio:

○       Una mascota debe pertenecer a un único usuario

●     Prioridad: Alta

RF-04. Gestión de Mascotas: El sistema deberá permitir administrar mascotas registradas.

●     Entradas: Datos de mascota

● 	Proceso:

○       Editar, eliminar y visualizar mascotas

● 	Salidas:

○       Listado actualizado de mascotas

● 	Reglas de Negocio:

○       Solo el propietario puede modificar o eliminar la mascota

●     Prioridad: Alta

- Historial Médico

RF-05. Registro de Historial Médico: El sistema deberá permitir registrar antecedentes médicos de las mascotas.

●     Entradas: Vacunas, enfermedades, controles, tratamientos

●     Proceso:

○       Validar datos

○       Asociar historial a la mascota

●     Salidas:

○       Confirmación de registro

○       Mensaje en caso de fallo de registro con la causa

●     Reglas de Negocio:

○       El historial debe estar asociado a una mascota existente

●     Prioridad: Alta

RF-06. Consulta de Historial Médico: El sistema deberá permitir visualizar el historial médico de una mascota.

●     Entradas: Identificador de mascota

● 	Proceso:

○       Recuperar información del historial

● 	Salidas:

○       Visualización del historial completo

● 	Reglas de Negocio:

○       Solo el dueño puede visualizar el historial

●     Prioridad: Alta

- Servicios para Mascotas

RF-07. Visualización de Servicios: El sistema deberá mostrar servicios disponibles.

●     Entradas: Ninguna / solicitud del usuario

● 	Proceso:

○       Consultar base de datos de servicios

● 	Salidas:

○       Lista de servicios

●     Prioridad: Media

RF-08. Filtro de Búsqueda de Servicios: El sistema deberá permitir filtrar servicios.

●     Entradas: Tipo, ubicación, otros criterios

● 	Proceso:

○       Aplicar filtros de búsqueda

● 	Salidas:

○       Lista filtrada de servicios

●     Prioridad: Media

RF-09. Información de Servicios: El sistema deberá mostrar detalles de un servicio.

●     Entradas: Identificador de servicio

● 	Proceso:

○       Recuperar datos del servicio

● 	Salidas:

○       Información detallada (ubicación, contacto, descripción)

●     Prioridad: Media

- Información y Cuidado de Mascotas

RF-10. Información de Cuidado de Mascotas: El sistema deberá proporcionar información básica sobre el cuidado de mascotas.

●     Entradas: Tipo de mascota (opcional)

● 	Proceso:

○       Consultar contenido informativo

● 	Salidas:

○       Recomendaciones y guías de cuidado

●     Prioridad: Baja

- Gestión de Servicios (Proveedores)

RF-11. Creación de Perfil de Servicio: El sistema deberá permitir a proveedores crear un perfil.

●	Entradas: Nombre del servicio, descripción, contacto, ubicación, servicios o productos(opcional)

● 	Proceso:

○       Validar datos

○       Registrar perfil

● 	Salidas:

○       Perfil creado

○       Mensaje de error en caso de fallo de registro con la causa

● 	Reglas de Negocio:

○       Solo usuarios tipo proveedor pueden crear perfiles

●     Prioridad: Alta

RF-12. Gestión de Perfil de Servicio: El sistema deberá permitir modificar perfiles de servicio.

●     Entradas: Datos actualizados

● 	Proceso:

○       Validar cambios

○       Actualizar información

● 	Salidas:

○       Perfil actualizado

●     Prioridad: Alta

RF-13. Publicación de Promociones: El sistema deberá permitir publicar promociones.

●     Entradas: Detalles de la promoción, ligar promoción a un servicio o producto

● 	Proceso:

○       Validar información

○       Publicar promoción

● 	Salidas:

○       Promoción visible en el perfil

●     Prioridad: Media

- Gestión de Citas

RF-14. Agendamiento de Citas: El sistema deberá permitir agendar citas.

●     Entradas: Fecha, hora, tipo de atención

● 	Proceso:

○       Validar disponibilidad

○       Registrar cita

● 	Salidas:

○       Confirmación de cita

○       Mensaje de error en caso de fallo con posible causa

● 	Reglas de Negocio:

○       No se pueden agendar citas en horarios ocupados

●     Prioridad: Alta

RF-15. Gestión de Agenda: El sistema deberá permitir gestionar agendas de servicios.

●     Entradas: Horarios y disponibilidad

●     Proceso:

○       Crear y actualizar horarios

●     Salidas:

○       Agenda actualizada

○       Mensaje de error en caso de fallo con la causa

●     Prioridad: Alta

- Notificaciones

RF-16. Notificaciones y Recordatorios: El sistema deberá enviar notificaciones automáticas.

●     Entradas: Eventos (citas, vacunas, controles)

●     Proceso:

○       Generar y enviar notificaciones

●     Salidas:

○       Notificaciones al usuario

●     Prioridad: Media

Gestión de Perfil de Usuario

RF-17. Gestión de Perfil de Usuario: El sistema deberá permitir a los usuarios gestionar la información de su perfil personal.

● Entradas:

- Nombre, correo electrónico, contraseña, imagen de perfil, dirección.

● Proceso:

- Validar datos ingresados.

- Permitir modificación de información personal.

- Permitir eliminación del perfil de usuario.

- Actualizar información almacenada en el sistema.

● Salidas:

- Confirmación de perfil actualizado correctamente.

- Confirmación de eliminación de cuenta.

- Mensaje de error en caso de datos inválidos.

● Reglas de Negocio:

- Solo el propietario del perfil puede modificar o eliminar sus datos.

- El correo electrónico debe mantener la validación de unicidad.

● Prioridad: Alta

Gestión de Promociones

RF-18. Gestión de Promociones: El sistema deberá permitir a los dueños de servicios administrar sus promociones publicadas.

● Entradas:

- Información de promoción, descripción, fecha, servicio asociado.

● Proceso:

- Validar información ingresada.

- Permitir modificar promociones existentes.

- Permitir eliminar promociones publicadas.

- Actualizar información de promociones.

● Salidas:

- Promoción actualizada correctamente.

- Confirmación de eliminación de promoción.

- Mensaje de error en caso de fallo.

● Reglas de Negocio:

- Solo el dueño del servicio puede modificar o eliminar sus promociones.

● Prioridad: Media

Gestión de Comentarios

RF-19. Publicación de Comentarios: El sistema deberá permitir a los usuarios publicar comentarios en servicios y blogs utilizando su cuenta.

● Entradas:

- Calificación (1 a 5 estrellas), contenido del comentario.

● Proceso:

- Validar comentario ingresado.

- Asociar comentario al usuario autenticado.

- Asociar comentario al servicio o blog correspondiente.

- Registrar fecha de publicación.

● Salidas:

- Comentario publicado correctamente.

- Mensaje de error en caso de información inválida.

● Reglas de Negocio:

- Solo usuarios registrados pueden publicar comentarios.

- La calificación debe estar entre 1 y 5.

● Prioridad: Media

RF-20. Modificación de Comentarios: El sistema deberá permitir a los usuarios modificar o eliminar sus comentarios publicados.

● Entradas:

- Contenido actualizado del comentario.

● Proceso:

- Validar permisos del usuario.

- Actualizar comentario existente.

- Permitir eliminación del comentario.

● Salidas:

- Comentario actualizado.

- Confirmación de eliminación.

● Reglas de Negocio:

- Solo el usuario creador puede modificar o eliminar sus comentarios.

● Prioridad: Media

RF-21. Visualización de Comentarios: El sistema deberá permitir a los usuarios visualizar los comentarios realizados desde su perfil.

● Entradas:

- Identificador del usuario.

● Proceso:

- Consultar comentarios asociados al usuario.

- Recuperar información almacenada.

● Salidas:

- Lista de comentarios realizados por el usuario.

● Reglas de Negocio:

Cada usuario solo podrá gestionar sus propios comentarios.

● Prioridad: Baja

Gestión de Blogs

RF-22. Creación de Blogs: El sistema deberá permitir a los dueños de servicios publicar blogs informativos.

● Entradas:

- Título, contenido, imagen.

● Proceso:

- Validar información del blog.

- Asociar blog al dueño del servicio.

- Publicar contenido.

● Salidas:

- Blog publicado correctamente.

- Mensaje de error si los datos son inválidos.

● Reglas de Negocio:

- Solo usuarios tipo proveedor pueden crear blogs.

● Prioridad: Media

RF-23. Gestión de Blogs: El sistema deberá permitir a los dueños de servicios modificar o eliminar sus blogs publicados.

● Entradas:

- Datos actualizados del blog.

● Proceso:

- Validar permisos del propietario.

- Actualizar información del blog.

- Eliminar publicación.

● Salidas:

- Blog actualizado.

- Confirmación de eliminación.

● Reglas de Negocio:

- Solo el creador del blog puede modificarlo o eliminarlo.

● Prioridad: Media

Administración del Sistema

RF-24. Acceso Administrador: El sistema deberá permitir el acceso de administradores mediante credenciales administrativas.

● Entradas:

- Correo electrónico administrador, contraseña.

● Proceso:

- Validar credenciales administrativas.

- Verificar permisos de administrador.

- Crear sesión segura.

● Salidas:

- Acceso al panel administrativo.

- Mensaje de error si las credenciales son incorrectas.

● Reglas de Negocio:

- Solo usuarios con rol administrador pueden acceder al sistema administrativo.

● Prioridad: Alta

RF-25. Recuperación de Contraseña: El sistema deberá permitir a los usuarios (también usuario dueños de servicio) restablecer su contraseña mediante un proceso de verificación por correo electrónico.

● Entradas:

- Correo electrónico del usuario, código de verificación, nueva contraseña.

● Proceso:

- Validar que el correo esté registrado en el sistema.

- Generar y enviar un código de verificación al correo electrónico.

- Validar el código ingresado por el usuario.

- Permitir el ingreso de una nueva contraseña.

- Actualizar la contraseña en la base de datos.

● Salidas:

- Confirmación de cambio de contraseña exitoso.

- Mensaje de error si el código es incorrecto o expirado.

- Mensaje de error si el correo no está registrado.

● Reglas de Negocio:

- El código de verificación debe tener un tiempo de expiración (ej: 10–15 minutos).

- La nueva contraseña debe cumplir las mismas reglas de seguridad del RF-01 (mínimo 8 caracteres, una mayúscula y un símbolo).

- El proceso solo puede ser iniciado por usuarios registrados.

RF-26. Login de Servicio: El sistema deberá permitir a los dueños de servicios autenticarse en la plataforma mediante credenciales.

● Entradas:

- Correo electrónico, contraseña.

● Proceso:

- Validar formato del correo electrónico.

- Verificar que el usuario exista y esté registrado como dueño de servicio.

- Validar credenciales (correo y contraseña).

- Generar sesión segura para el usuario autenticado.

● Salidas:

- Acceso al panel de gestión del servicio.

- Mensaje de error si las credenciales son incorrectas.

- Mensaje de error si el usuario no tiene rol de dueño de servicio.

● Reglas de Negocio:

- Solo usuarios con rol “dueño de servicio” pueden acceder a este login.

- Las credenciales deben coincidir con las registradas en el sistema.

● Prioridad: Alta

Anexo B

# GLOSARIO

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| Frontend | Parte visual de la aplicación con la que interactúa directamente el usuario. |
| Backend | Componente encargado de procesar la lógica del sistema, gestionar solicitudes y comunicarse con la base de datos. |
| Base de datos | Sistema utilizado para almacenar la información de usuarios, mascotas, servicios y demás datos asociados a la aplicación. |
| Caso de prueba | Escenario definido para comprobar el correcto funcionamiento de una funcionalidad del sistema. |
| Prueba funcional | Validación orientada a comprobar que una funcionalidad cumple con el comportamiento esperado. |
| Actor | Tipo de usuario que interactúa con el sistema, como dueño de mascota, dueño de empresa o administrador. |
| Resultado esperado | Comportamiento que debería presentar el sistema al ejecutar un caso de prueba. |
| Resultado obtenido | Comportamiento observado luego de ejecutar el caso de prueba. |
| Prueba de despliegue | Validación que permite comprobar que la aplicación se ejecuta correctamente en el ambiente definido. |

# Referencias

Enlace de carpeta de imágenes de pruebas: carpeta plan pruebas